Отчет о проделанных работах

Проект: Альфацентр — приложение обработки заявок и генерации документов Задача: Подстраховка приема заявок — подхват сделок, до которых не дошел вебхук Период: сентябрь 2026 Статус: реализовано и проверено; требуется публикация обновления и приемочный прогон на тестовой сделке

1. Суть проблемы

Заявка с формы попадает в CRM как сделка. Бизнес-процесс портала «Сделка Семинары. Инициация заявки» вызывает наш сервер, и уже сервер разбирает поля заявки: подбирает товары, создает участников, ищет компанию, синхронизирует контакт и пишет запись в таймлайн.

Если в момент вызова сервер недоступен (перезапуск, публикация обновления, сбой сети), заявка остается необработанной: менеджер видит пустую сделку без товаров и участников. Ничто не повторяет вызов.

Опереться на существующий признак «Заявка обработана ?» нельзя. Разбор бизнес-процесса показал, что он выставляет признак сразу после отправки запроса, не проверяя ответ. При недоступном сервере сделка все равно помечается обработанной. Подтверждено на живых данных: у сделки в стадии «Заявка» признак стоит, товаров ноль.

2. Что было сделано

2.1. Собственный признак завершенной обработки

В сделке заведено новое служебное поле «Обработано приложением» (дата и время). Оно ставится последним шагом успешного приема заявки — после товаров, участников, компании, контакта и таймлайна. Пустое поле означает: наш код до конца не дошел.

Разница с признаком портала принципиальна: портал отмечает факт отправки запроса, приложение — факт завершения работы. Именно расхождение между ними и ловит подстраховка.

Поле создано в рабочем портале и добавлено в реестр служебных полей приложения. Сбой при простановке признака прием не роняет — сделку просто перепроверит подстраховка.

2.2. Регулярная задача подхвата

Каждые 15 минут приложение само находит и дорабатывает пропущенные заявки. Сделка берется в работу только при выполнении всех условий:

- воронка семинаров — чужие воронки не затрагиваются;

- стадия ровно «Заявка» — если сделку сдвинули дальше, ею уже занимается человек;

- признак «Обработано приложением» пуст;

- создана не позже чем 15 минут назад — чтобы не гнаться за вызовом, который выполняется прямо сейчас;

- создана не раньше чем 7 дней назад — старое не воскрешаем;

- создана после выката признака — см. 2.3;

- и только после этого, точечной проверкой: в сделке нет ни товаров, ни участников.

Прошедшие отбор сделки прогоняются через ту же точку входа, что и вызов из бизнес-процесса. Отдельной логики приема не заведено — поведение полностью совпадает со штатным.

Дополнительно:

- за один прогон берется не больше 20 сделок, чтобы длительный простой не превратился в многочасовой прогон; остальное подхватит следующий запуск;

- сбой по одной сделке не прерывает прогон и попадает в сводку;

- сводка уходит в служебный канал только если что-то обработано, помечено или были ошибки — пустые отчеты канал не засоряют;

- предусмотрен ручной запуск того же кода — проверить, не дожидаясь четверти часа.

2.3. Защита от разрушительного повтора

Прием заявки не рассчитан на повторный запуск: товары ставятся заменой всего состава (повтор сотрет добавленное менеджером вручную), участники только добавляются (повтор задвоит их). Поэтому подстраховка устроена консервативно.

- Сделка с товарами или участниками не обрабатывается повторно — она лишь помечается признаком, чтобы больше не попадать в проверку.

- Сделки, созданные до выката признака, не трогаются вовсе. Живая проверка перед публикацией показала: все три сделки, которые подходили под отбор, — заявки формы «УП», принятые штатно. У них нет товаров и участников по определению, и по пустоте их не отличить от недошедших. Повторный прием задвоил бы записи в таймлайне и заново запустил поиск компании и синхронизацию контакта. Отсечка по дате выката закрывает это полностью: подстраховка работает только с заявками, принятыми уже с новым признаком.

Дата отсечки задана константой в коде и должна совпадать с датой публикации обновления (сейчас — 8 сентября 2026). Если публикация сдвинется, константу нужно поправить.

2.4. Живая проверка отбора

Выборка, которую использует подстраховка, прогнана на рабочем портале в режиме чтения:

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Фильтр портала по воронке, стадии, пустому признаку и окну дат | принимается, работает |
| Сделок в «Заявке» всего | 14 |
| Из них в окне 7 дней без признака | 3 |
| У найденных: товаров / участников | 0 / 0 у всех трех |
| Признак портала «Заявка обработана ?» у найденных | стоит у всех трех |

Последняя строка — прямое подтверждение того, что признак портала не отражает реальную обработку.

3. Проверки

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Сборка общего пакета | без ошибок |
| Проверка типов серверной части | без ошибок (кроме известной ранее, не связанной с задачей) |
| Сборка серверной части | без ошибок |
| Автоматические тесты | 67 из 67 пройдено (14 новых) |
| Статический анализ нового модуля | без замечаний |
| Поле в портале | создано, видно через API и в фильтре списка |

Новыми тестами покрыты правила отбора: подходящая сделка; чужая воронка; сделка, ушедшая дальше «Заявки»; проставленный признак; слишком свежая; ровно на границе свежести; старше глубины; ровно на границе глубины; созданная до выката признака; битая дата; категория строкой; настройка границ окна.

4. Что осталось

| Работа | Комментарий |
| --- | --- |
| Публикация обновления | Дата отсечки в коде должна совпасть с датой публикации |
| Приемочный прогон | Создать тестовую сделку в воронке семинаров на стадии «Заявка», не запуская бизнес-процесс; через 15 минут вызвать ручной запуск — должны появиться товары, участники, запись в таймлайне и признак. Повторный вызов ничего не менять |
| Наблюдение первую неделю | Сводки в служебном канале покажут, сколько заявок реально терялось |

5. Трудозатраты

| Блок работ | Часы |
| --- | --- |
| Анализ: разбор бизнес-процесса, проверка признака портала на живых сделках, выбор схемы | 1,5 |
| Поле в портале, реестр полей, сборка пакета, простановка признака в приеме | 1,0 |
| Правила отбора и тесты на них | 1,5 |
| Сервис подхвата: проверка пустоты, прогон, сводка, расписание, ручной запуск, модуль | 2,5 |
| Живая проверка выборки на портале, отсечка по дате выката | 0,5 |
| Сборки, проверки типов, статический анализ, прогон тестов | 0,5 |
| Итого | 7,5 |

Публикация и приемочный прогон в эти часы не входят.