Разделение формы по отделам (Запад / Регион / НСК)

Анализ, план работ и постановка задачи. Дата: 2026-08-20. Статус: черновик на согласование, код не менялся.

1. TL;DR

Заказчик хочет разделить глобальную форму заявки на 3 формы по продающим отделам (Запад / Регион / НСК), сократить участников с 10 до 4 и завести отдельные списки «Дни участия» на каждый отдел. Мотив — удобство пользователя: у каждого отдела свой уникальный набор семинаров, и клиент должен выбирать из короткого выпадающего списка своего отдела. Побочный эффект: каждый элемент списка однозначно указывает на товар своего отдела.

Актуальный скоуп работ (только семинарная форма, 21–35 ч) — в SEMINAR_DAYS_BY_DEPARTMENT_TASK.md; пошаговая детализация — в SEMINAR_DAYS_ENTITIES_INIT_WORKS.md; версия для заказчика — в SEMINAR_DAYS_CLIENT_BRIEF.md. Этот документ — общее описание проекта и расширенный вариант с УП-веткой.

Это решает и застарелую проблему: для УП-подобных заявок автовставка товаров при создании сделки не работает вообще (ветка кода пустая), потому что по полям сделки нельзя понять отдел, а один и тот же продукт существует в каталоге в 3 экземплярах — по одному на отдел (УПЗ26 / УПР26 / УПН26).

Оценка расширенного варианта (три формы + УП-ветка): 33–52 часа (4–7 рабочих дней) разработки с тестированием. Поля и формы на стороне Битрикса делает заказчик. Все блокирующие вопросы закрыты — см. раздел 8.

2. Как это устроено сейчас (карта кода)

2.1. Две семьи форм и как сделка «понимает», откуда она

- Публичная форма на сайте создает сделку и напрямую заполняет UF-поля (кода приема форм в репозитории нет — все на стороне Битрикса).

- Битрикс-робот дергает вебхук POST /seminar/create-deal/:dealId → apps/back/src/modules/on-deal-init/.

- Семья заявки определяется скрытым полем bid_type = UF_CRM_1771410918 «Тип заявки (скрытое)»: 23630 Семинары / 23632 Учетная политика (packages/alfa/entities/deal/bx-data.ts:340-362, маппинг в apps/back/src/lib/deal-helper/initial-contract-type.service.ts — ищет подстроку «учетная» в названии элемента).

2.2. Автовставка товаров (главная точка изменений)

apps/back/src/modules/on-deal-init/use-cases/on-deal-init.use-case.ts:84-101:

если УП        → ПУСТАЯ ВЕТКА (addUpProducts закомментирован, todo)

если семинар   → addPpkProducts(dealId, dealValues) + setParticipantsSmarts(...)

AlfaProductService.addPpkProducts (apps/back/src/modules/alfa-products/services/alfa-product.service.ts:44-133) резолвит товары каталога (iblock 24) двумя фильтрами:

| Что | Фильтр | Замечание |
| --- | --- | --- |
| Программы ППК | {'%name': <ПРЕФИКС сделки>, '%property402': <название программы>} | префикс сделки (UF_CRM_1750061186) несет отдел, поэтому однозначно |
| Дни участия | {'%property402': <название дня>} | фильтр по префиксу закомментирован — работает только потому, что текст дня (дата + лектор) глобально уникален |

property402 = «Название в заявке» товара. Найденные товары группируются в количество и пишутся одним productRow.set.

2.3. Почему для УП это не работает (корень проблемы)

- Отдел товара зашит только в префикс имени товара — все после [] в названии: С+отдел+дата+город у семинаров, УП/УВ/УС/ППК + буква отдела Р/Н/З + год у остальных (packages/alfa/entities/product/product.util.ts:4-11, 66-69).

- Поля УП-заявки up_type (UF_CRM_1771299602) и up_packet (UF_CRM_1771299911) выбираются из сделки общим конвейером полей, но не имеют ни одного целевого потребителя в логике и не содержат отдела. «Учетная политика 2026» матчится сразу на УПЗ26/УПР26/УПН26 — 3 товара без разрешающего признака.

- Историческая реализация addUpProducts (видна в git) фильтровала '=name' точным совпадением по тексту пакета, читала префикс и не применяла его — не работала и была закомментирована.

- Следствие на фронте: УП-сделка открывается с 0 товаров → тип договора падает в дефолт seminar, номер документа не запускается (DocumentNumberListener требует products.length > 0), динамический префикс отваливается в захардкоженный 'СР'.

2.4. Участники и «Дни участия»

- Реестр: packages/alfa/entities/deal/bx-participants-data.ts (2682 строки) — 10 блоков «Участник N» × ~14 полей, полностью перечислены руками. У каждого участника свое поле «Дни участия» (enumeration, multiple):

| Участник | UF «Дни участия» |
| --- | --- |
| 1 | UF_CRM_1744089697 ← «образец» из письма Дмитрия |
| 2 | UF_CRM_1744090469 |
| 3–10 | UF_CRM_1747738499 / …523 / …539 / …557 / …571 / …594 / …613 / …629 |

- Списки элементов у полей 3–10 в коде пустые — подтягиваются в рантайме из crm.deal.fields (apps/back/src/lib/deal-helper/deal-field-helper.service.ts:56-72).

- Количество 10 захардкожено в ~7 местах: цикл i <= 10 в get-participant-product-values-from-deal.helepr.ts:48 (+ костыль коллизии «Участник 1»/«Участник 10»), вручную развернутые блоки в deal-values-helper.service.ts:53-143, циклы i <= 11 в bid-info-layout.service.ts:75 и фронтовом bx-deal-bid.service.ts:37, union-тип 1|…|10 в get-deal-fields-data.util.ts:72-87, тип TDealData.participants в bx-data.ts:586-597.

- Лимит 10 действует только на пути «поля формы → смарт-участники». В React-модуле участники добавляются смарт-элементами без лимита.

- Дальше по потоку: смарт-элементы «Участник» (entityTypeId 1036) → фронт-стейт → распределение по товарам → в документы уходит только приложение ППК и счетчик; поле «Дни участия» в DTO генерации документов не передается.

2.5. Номер документа и префикс

- Динамический префикс берется из имени первого товара (семинар > ППК > УП), фолбэк 'СР' (apps/front/modules/entities/product/lib/get-current-dinamyc-prefix.ts).

- Счетчики хранятся элементами Bitrix-списка IBLOCK 46 с NAME = префикс и автосоздаются для любого нового префикса (apps/back/src/modules/document-number/use-cases/document-number-by-prefix.use-case.ts). Новые отделные префиксы кода не требуют.

2.6. UI-ветвления семинар/УП (фронт)

Единственный переключатель — isUp (use-contract-type.hook.ts:35-49, вычисляется из товаров). От него зависят: скрытие полей по group: 'seminar' | 'up' в DealInfo.tsx:18-25 (это и есть «форма» в модуле), состав вкладок/навигации (MainPageContent.tsx, NavMenu.tsx), колонки таблиц товаров/участников, статистика. Понятия «отдел» на фронте нет нигде.

3. Целевая схема

3.1. Матрица полей (согласована, поля созданы)

Ключевое наблюдение: сделка всегда приходит ровно из одной формы, поэтому общие поля участника (ФИО, email, телефон, программы ППК…) можно переиспользовать между тремя формами — участники 1–4 остаются теми же UF-полями. Отдельные поля нужны только там, где различается список значений, то есть «Дни участия»:

«Дни участия» = 4 участника × 3 отдела = 12 полей

Все 12 созданы в портале (проверено по REST): «Выберите семинар {Отдел} Участник {N}»,

enumeration/multiple, по образцу UF_CRM_1744089697.

Полный список UF id — в SEMINAR_DAYS_BY_DEPARTMENT_TASK.md, раздел 2.

Опционально — скрытое поле «Отдел заявки» (enumeration: Запад / Регион / НСК) по образцу bid_type. Текущей задаче оно не нужно и не читается. Рекомендуется завести впрок, пока формы перенастраиваются: даст автовыбор банковских реквизитов (сейчас банк берется из сделки, а если пусто — из localStorage браузера менеджера, при этом соответствие «Точка 39 — НСК+Запад» / «Точка 36 — Регионы» уже зафиксировано в списке поля BANK), автоназначение ответственного (БП #878) и отчеты по отделам. Обоснование — в SEMINAR_DAYS_BY_DEPARTMENT_TASK.md, раздел 6.1.

3.2. Механика на бэке

- on-deal-init перебирает все 12 полей: заполненное поле задает номер участника (отдел знать не требуется). Дни участника — объединение всех трех его полей; в норме заполнено одно, объединение выбрано ради устойчивости к ручным правкам.

- Резолв товара: {'%property402': <текст дня>} как сейчас плюс проверка однозначности — найдено ноль или больше одного товара — алерт. Сужение по отделу не делаем: наборы семинаров у отделов не пересекаются, а LIKE-поиск сегодня добавляет в сделку все совпадения без проверки — это и есть настоящий дефект.

- Смешанная сделка (товары разных отделов) поддерживается намеренно — отдел нигде не навязывается сделке целиком. Свойство сохранять при доработках; оговорки — в детализации, B2.

- Смарт-участники создаются как раньше, но значение «Дни участия» берется из отдел-специфичного поля соответствующего участника.

- Текст заявки собирается в двух местах, и оба нужно доработать: наш код пишет его в таймлайн сделки (bid-info-layout), а БП Битрикса #860 «Исходная заявка Клиента Семинары» — в поля сделки, откуда он уходит в письмо сотруднику и в задачу ответственному. Детали — в SEMINAR_DAYS_ENTITIES_INIT_WORKS.md, B5–B6.

- Для УП-подобных заявок признак отдела дает недостающий разрешающий признак — чистые УП-пакеты (комплект/видео) при желании доделываются тем же способом (up_packet + отдел → УП<З|Р|Н><год>).

4. План работ по блокам (с оценками)

| # | Блок | Работы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Реестр @alfa/entities | Добавить 12 полей дней (+ «Отдел заявки», если заведут) в bx-participants-data.ts/bx-data.ts + типы; пересборка пакета | 4–6 ч |
| B | Бэкенд on-deal-init | Перебор 12 полей и определение отдела по полю; резолв товаров с сужением по отделу; создание смарт-участников с правильными днями; адаптация циклов 1..10/1..11 и filterParticipants | 10–16 ч |
| C | Текст заявки | Таймлайн сделки (bid-info-layout) + БП Битрикса #860 «Исходная заявка Клиента Семинары» (вывод новых полей, работа в конструкторе БП). render-bid-html читает смарты — только проверка | 3–4 ч |
| D | Фронт | Отображение новых полей в DealInfo (группы), спец-обработка days в get-deal-fields-data.util.ts:125-143, проверка SeminarDaysSelect/распределения участник-товар (источник — товары, скорее всего без правок) | 6–10 ч |
| E | Документы и номер | Прогон генерации: префикс/номер (работают от товаров автоматически), проверка шаблонов для затронутых типов, готовность полей перед отправкой | 4–8 ч |
| F | Тестирование и деплой | Сквозной прогон 3 форм × (семинар / УП-вариант) на тестовых сделках, деплой бэка и фронта, мониторинг первых боевых заявок | 6–8 ч |

Итого: 33–52 ч ≈ 4–7 рабочих дней — это расширенный вариант (три формы + УП-ветка). Актуальный суженный скоуп только по семинарной форме — 21–35 ч, см. SEMINAR_DAYS_BY_DEPARTMENT_TASK.md.

В оценку не входит: правка форм на сайте и роботов, запускающих обработку (делает заказчик; исключение — БП #860 «Исходная заявка», его правим мы в блоке C); реанимация автовставки товаров для чистых УП-пакетов (комплект/видео) — отдельная задача поверх блока B (+4–8 ч).

5. Постановка задачи (ТЗ)

Дано: три формы заявок по отделам (Запад / Регион / НСК), в каждой ≤ 4 участников; для каждого участника — отдел-специфичное поле «Дни участия», элементы которого соответствуют товарам этого отдела; скрытое поле «Тип заявки» (и опционально «Отдел заявки»).

Требуется: при создании сделки из любой из трех форм вебхук create-deal должен:

- распознать отдел по заполненным полям;

- вставить в сделку товары по выбранным дням/программам участников — ровно по одному на каждое выбранное название, с алертом при неоднозначности или отсутствии;

- создать смарт-элементы «Участник» (до 4) с корректными днями участия;

- записать заявку в таймлайн сделки с новыми полями; параллельно доработать БП #860 «Исходная заявка Клиента Семинары», из которого текст заявки уходит в письмо сотруднику и в задачу ответственному; после чего React-модуль должен открываться со вставленными товарами, корректным типом договора, работающим номером документа (префикс отдела) и генерировать/отправлять документы без ручных костылей.

Критерии приемки: тестовая заявка из каждой формы → сделка с товарами нужного отдела (проверка по префиксу в имени товара), участники ≤ 4 созданы, номер вида <префикс отдела>-<счетчик>, пакет документов генерируется и проходит проверку полей, письмо уходит с первого раза.

6. Что НЕ затрагивается

- Генерация/отправка документов и тема письма — работают от товаров и полей сделки, к отделам нейтральны.

- Бизнес-процессы #826 «Сделка Семинары Есть товары?» (условие перед отправкой документов) и #828 «Сделка Семинары. Инициация заявки» (вызывает наш вебхук). Правится только БП #860 «Исходная заявка Клиента Семинары» — см. блок C.

- Счетчики номеров — автосоздаются на любой префикс.

- Редактирование участников/товаров в React-модуле — лимит 10 существует только на пути формы.

- Реквизиты, банки, ЭДО.

7. Риски и попутные находки

- Все совпадения LIKE-поиска попадают в сделку: %property402 — поиск по подстроке, и alfa-product.service.ts:109-113 добавляет каждый найденный товар без проверки количества. Если одно название окажется подстрокой другого (или одинаковые названия заведут в двух отделах), в сделку попадут оба товара — молча. Проверка однозначности в блоке B закрывает это. Убрать % в пользу точного = нельзя: значения элементов списков обрезаются (~255 символов), а «Название в заявке» товара полное.

- Костыль «Участник 1 / Участник 10» при матчинге подстрок — при любых изменениях нумерации проверить в первую очередь.

- Реестры полей дублируются: мертвая копия apps/back/src/apps/alfa/bx-data/** дрейфует от живой — не править случайно ее.

- Попутные баги (не блокеры, чинить по желанию): шаблон UP_COMPLECT помечен forContract: [ppk]; в списке поля «Тип договора» сделки нет элемента «Спецпродукт»; paragraphItems для УП-договоров всегда пуст (формулировки семинара захардкожены); счетные шаблоны опускают up_special в forContract (сейчас нигде не читается).

- @alfa/entities собирается в dist — не забывать пересборку, иначе бэк не увидит поля.

8. Вопросы: что закрыто, что осталось

Закрыто (блокеров для старта нет):

- → только семинарную; УП-ветка вне скоупа.

- → 12 полей (4 участника × 3 отдела) с переиспользованием общих полей участников; все созданы, UF id — в задаче, раздел 2.

- → это «участник 1» трех отделов; остальные девять созданы позже.

- → не удаляем, нужны для обратной совместимости.

Актуальные (не блокируют старт):

- Скрытое поле «Отдел заявки» — заводить или нет (рекомендуется; без него отдел определяется по заполненному полю).

- Режим при смешении отделов в одной сделке — рекомендуем «обработать, но не формировать документы до подтверждения менеджера».

- Стартовые номера договоров для новых кодов отделов (иначе нумерация начнется с 1).

- Дата отключения старых форм — от нее зависит, сколько нести переходный режим.

- Нужна ли автовставка товаров для чистых УП-пакетов (комплект/видеозапись), которая сейчас отключена (+4–8 ч).