Детализация работ: @alfa/entities и init

Пошаговый состав работ по реестру полей и пути приема заявки (задача «Дни участия по отделам»). Дата: 2026-08-20. Статус: детализация к согласованной задаче, код не менялся.

Контекст: SEMINAR_DAYS_BY_DEPARTMENT_TASK.md (задача и оценка), DEPARTMENT_FORMS_SPLIT_PLAN.md (общее описание), SEMINAR_DAYS_CLIENT_BRIEF.md (версия для заказчика).

Соответствие блокам оценки из документа задачи: разделы A1–A4 = блок A (реестр, 3–5 ч); B1–B4 = блок B (прием заявки, 6–10 ч); B5–B6 = блок C (текст заявки: таймлайн + БП, 3–4 ч); B7 = часть блока F (переходный режим, 2–4 ч). Вне скоупа этого документа: фронт (блок D), прогон документов и нумерации (E), тесты и деплой (G).

Развилка решена: вариант Б — 12 полей (4 участника × 3 отдела), все созданы в портале. Реальные данные полей получены по REST (crm.deal.fields + crm.deal.userfield.list, 2026-08-20):

| Отдел | Участник | UF (bitrixId) | id | Имя поля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НСК | 1 | UF_CRM_1787112025 | 13322 | Выберите семинар НСК Участник 1 |
| НСК | 2 | UF_CRM_1787209397 | 13386 | Выберите семинар НСК Участник 2 |
| НСК | 3 | UF_CRM_1787209754 | 13388 | Выберите семинар НСК Участник 3 |
| НСК | 4 | UF_CRM_1787209822 | 13390 | Выберите семинар НСК Участник 4 |
| Регион | 1 | UF_CRM_1787112682 | 13324 | Выберите семинар Регион Участник 1 |
| Регион | 2 | UF_CRM_1787209908 | 13392 | Выберите семинар Регион Участник 2 |
| Регион | 3 | UF_CRM_1787209993 | 13394 | Выберите семинар Регион Участник 3 |
| Регион | 4 | UF_CRM_1787210057 | 13396 | Выберите семинар Регион Участник 4 |
| Запад | 1 | UF_CRM_1787115171 | 13326 | Выберите семинар Запад Участник 1 |
| Запад | 2 | UF_CRM_1787210743 | 13398 | Выберите семинар Запад Участник 2 |
| Запад | 3 | UF_CRM_1787210844 | 13400 | Выберите семинар Запад Участник 3 |
| Запад | 4 | UF_CRM_1787210873 | 13402 | Выберите семинар Запад Участник 4 |

Все поля: type: enumeration, multiple: true. Списки НСК/Региона боевые (формат значения: «Новосибирск. 21-22 сентября 2026г. Пименов В.В., Железнёва Ю.С. Учет и отчетность.»), у Запада — заглушки «1», наполнит заказчик. Имена содержат «Участник N» — матчинг бэка по подстроке имени применим без правок эвристики.

Часть 1. Работы в @alfa/entities (блок A, 3–5 ч)

Пакет: packages/alfa, собирается в dist (pnpm build), потребляется бэком и фронтом как @alfa/entities.

A1. Ключи полей

Новые ключи уровня участника в BxParticipantsDataKeys (packages/alfa/entities/smart/participant.interface.ts:21-36): days_nsk, days_region, days_west — ключ один на отдел, повторяется в каждом блоке участника, как сейчас days.

Готово, когда: ключи существуют, старый days не переименован и не удален — старые поля остаются для обратной совместимости (решение зафиксировано).

A2. Описания полей в реестре

В каждый из блоков participant_1..participant_4 (packages/alfa/entities/deal/bx-participants-data.ts:3, 279, 550, 815) добавить по три поля дней с group: 'seminar' — по образцу существующего блока days (:250-276). Данные готовы к вставке — из таблицы в шапке документа. Образец для участника 1, НСК:

[BxParticipantsDataKeys.days_nsk]: {

id: '13322',

bitrixId: 'UF_CRM_1787112025',

type: 'enumeration',

multiple: true,

name: 'Выберите семинар НСК Участник 1',

code: BxParticipantsDataKeys.days_nsk,

mandatory: false,

list: [],

group: 'seminar',

}

Важно:

- list: [] — элементы списков в код НЕ переносить (см. раздел «Актуальность списков» ниже): реальные значения и id элементов подтягиваются в рантайме из crm.deal.fields (apps/back/src/lib/deal-helper/deal-field-helper.service.ts:56-74). Так уже живут участники 3–10. Элементы списков в Битриксе будут меняться постоянно (семинары приходят и уходят) — это штатный режим.

- group: 'seminar' — иначе поля не попадут в семинарное отображение DealInfo.

- name — точное имя поля из Битрикса (см. таблицу): бэк матчит поля участников по подстроке «Участник N» в имени (get-participant-product-values-from-deal.helepr.ts:64); реальные имена «Выберите семинар {Отдел} Участник {N}» ей удовлетворяют.

- Только участники 1–4: в блоки 5–10 новые поля не добавлять — в новых формах участников четыре.

Готово, когда: 12 записей добавлены с id/bitrixId/name из таблицы (реальные, сверены по REST — не плейсхолдеры).

A3. Типы

- TDealData (bx-data.ts:586-597) — тип участника внутри participants; ключи 1..10 не сокращать до 4 — участники 5–10 остаются для старых сделок.

- TParticipantData (bx-data.ts:610-624) — добавить три ключа дней (опциональными, поскольку в блоках 5–10 их нет).

Готово, когда: tsc пакета зеленый без as any в новых местах.

A4. Пересборка и синхронизация

- pnpm build в packages/alfa — без этого бэк не увидит поля (пакет резолвится в dist/index.js).

- Проверить, что фронт (apps/front) тоже пересобран/перезапущен после обновления пакета.

A5. Чего НЕ делать

- Не трогать мертвую копию реестров apps/back/src/apps/alfa/bx-data/** — она нигде не импортируется живым кодом и только дрейфует.

- Не удалять старые поля days участников 1–10 и не менять их UF id — переходный режим.

- Не добавлять поля в deal-document-readiness.ts — к готовности документов дни отношения не имеют.

Часть 1.1. Актуальность списков: перезапрашивать «раз в час» не нужно

Элементы списков (семинары) в этих полях будут меняться постоянно — заказчик прав, что это надо учесть. Проверено трассировкой по коду: механика живого обновления уже встроена, и она строже, чем «раз в час».

| Потребитель списков | Как получает | Свежесть |
| --- | --- | --- |
| Вебхук create-deal (вставка товаров, смарты — то, что критично) | AlfaFieldsService.getDealFieldsDataWithIds() → живые crm.deal.userfield.list + батч crm.deal.userfield.get (LIST) на каждый вызов, кэша нет (alfa-fields.service.ts:14-40, bx-field.service.ts:13-45) | Каждая заявка — свежие данные, задержка ≈ 0 |
| Письмо/таймлайн заявки | тот же живой путь | ≈ 0 |
| Фронт, страница заявки (POST seminar/get-fields-data) | Redis-кэш снапшота полей, TTL 600 с (front-deal.use-case.ts:50-70), фронт перечитывает при открытии/перезагрузке модуля | до ~10 минут + до следующего открытия модуля |

То есть: менеджер добавил/переименовал семинар в списке → следующая же заявка с формы обработается по новым значениям; страница заявки в модуле увидит их максимум через 10 минут. Значения элементов (ID/VALUE) в коде не хранятся и не устаревают — в реестре всегда list: [].

Что учесть в работе (входит в оценку):

- Для новых 12 полей держать list: [] — не повторять историческую ошибку участника 1/2, где в реестр зашиты июньские списки 2025 (bx-participants-data.ts:250-276): захардкоженный список переживает удаление поля в Битриксе и живет вечно.

- На фронте поля участников получают не полный список, а только выбранные значения (get-deal-fields-data.util.ts:119-153) — для read-only отображения заявки этого достаточно; полный список фронту не нужен (дни в редакторе участников берутся из товаров).

- Redis-ключи снапшота (ALFA fieldData/ALFA bxFieldsIds) глобальные и без инвалидации — если когда-то понадобится мгновенное обновление страницы заявки, решается уменьшением TTL или инвалидацией по вебхуку; в скоуп этой задачи не входит.

Часть 2. Работы на пути приема заявки (блоки B, C и часть F, 8–12 ч)

Цепочка вебхука: POST /seminar/create-deal/:dealId → on-deal-init.controller.ts:17 → on-deal-init.use-case.ts:52-125 → (alfa-product.service.ts + bx-smart.service.ts) → bid-info-layout → БП Битрикса #860.

B1. Выборка полей из сделки — автоматически, только проверить

getBxFieldsIdsForSelect (apps/back/src/lib/deal-helper/deal-field-helper.service.ts:28-39) собирает select из всех bitrixId реестра, updateDealDataFromBitrixResponse (:17-23, 51-89) подменяет рантайм-списки enumeration-полей. После A2 новые поля попадают в выборку и получают списки сами.

Работа: прогнать на тестовой сделке, убедиться, что значения новых полей приходят в dealValues как массивы имен элементов (deal-values-helper.service.ts:28-53, 245-274 — enum id → отображаемое имя).

B2. Определение отдела НЕ требуется

Исходная точка: понятия «отдел» в коде нет. getPrefixByProductName (product.util.ts:66-69) возвращает префикс целиком и используется в трех местах — getProductTypeByProductName (тип продукта по подстрокам С/ППК/УВ/УП/УС), getCurrentDinamycPrefix (номер документа) и getProductPrefix (отображение). Буква отдела Р/Н/З внутри префикса нигде не разбирается.

Решение: так и оставляем. Вводить EDepartment и сужать поиск по отделу не нужно — у каждого отдела свой уникальный набор семинаров, а текст пункта списка и так уникально указывает на товар. Достаточно того, что уже работает: текст дня → поиск товара по «Названию в заявке».

Что реально нужно от новых полей — понять, какому участнику принадлежит выбор. Это дает сам реестр (поле привязано к участнику 1–4), отдел при этом знать не обязательно.

Логика перебора:

- идем по всем 12 полям: пустое — пропускаем, заполненное — обрабатываем;

- дни участника N — объединение всех его заполненных полей (не «первое непустое»);

- все 12 пусты, а старый days заполнен → переходный режим (B7).

Почему объединение, а не первое непустое. Сделка приходит ровно из одной формы, поэтому в норме у участника заполнено одно поле из трех — оба варианта эквивалентны. Расходятся они только в аномалии (заполнены поля двух отделов после ручной правки): объединение обработает все выбранное, «первое непустое» молча отбросит часть. Цена одинаковая — берем вариант без тихих потерь.

Смешанная сделка поддерживается намеренно. Если заполнены поля разных отделов, каждый текст резолвится в свой товар — в сделке окажутся семинары нескольких отделов, и это штатный сценарий, а не аномалия. Блокировок, «режимов обработки» и вопросов заказчику не требуется.

Это осознанное свойство схемы, его нельзя терять при доработках:

- перебор идет по всем 12 полям, а не по «полям отдела заявки»;

- сужение поиска по отделу не вводится; если когда-нибудь понадобится (см. B3), оно должно применяться к каждому названию отдельно — по отделу его собственного поля, и никогда не навязывать один отдел всей сделке;

- проверка однозначности (B3) считает товары на одно название, а не на сделку, поэтому смешанной сделке не мешает.

Что помнить про смешанную сделку: номер документа берет префикс первого товара (getCurrentDinamycPrefix: семинар > ППК > УП), то есть код отдела в номере будет одного из них — это бизнес-решение, а не техническое ограничение. И ветка программ ППК (alfa-product.service.ts:52-83) по-прежнему сужается полем сделки ПРЕФИКС, то есть ППК-часть смешанной сделки останется привязанной к одному префиксу.

Альтернатива «отдел формы указывает, какое поле читать» не нужна: она требует явного поля отдела, связывает логику с отделами ради результата, который объединение дает и так, и заодно закрывает возможность смешанной сделки.

Готово, когда: покрыты сценарии: заполнены поля одного отдела; ни одного + старые поля (переходный режим); ни одного вообще (алерт «семинары не выбраны»).

B3. Резолв товаров по дням (alfa-product.service.ts)

Сейчас ветка дней (apps/back/src/modules/alfa-products/services/alfa-product.service.ts:84-116) берет dealValues с кодом days и ищет товар фильтром {iblockId: 24, '%property402': <текст дня>} — фильтр по префиксу закомментирован (:108).

Найденный дефект (важнее отделов). Фильтр %property402 — это LIKE-поиск по подстроке, а результат обрабатывается так (:109-113):

response.result.products.map((product) => { productsWithoutPrefix.push(product); products.push(product); });

То есть в сделку добавляются ВСЕ найденные товары без проверки количества. Если текст одного семинара окажется подстрокой другого (или один и тот же онлайн-семинар заведен в двух отделах с одинаковым «Названием в заявке»), в сделку попадут оба товара, и никто об этом не узнает. Ноль найденных обрабатывается так же молча.

Убирать % в пользу точного = нельзя: значения элементов списков в Битриксе обрезаются (~255 символов) — у старых полей дней видно обрывы на полуслове («…с учетом опыта проверок, суд»), тогда как «Название в заявке» товара полное. LIKE это и компенсирует.

Работы:

- Источник дней: нормализовать dealValues — значения новых полей участников 1–4 свести к единому виду «дни участника N» до входа в резолв.

- Проверка однозначности вместо сужения по отделу: после getList считать найденное. Ровно один товар — норма; ноль — телеграм-алерт «семинар не найден» с текстом; больше одного — телеграм-алерт «неоднозначное совпадение» с перечнем названий, в сделку не добавлять (или добавить точное совпадение, если оно есть среди найденных). Это закрывает и потерю товара, и дубли — независимо от отделов.

- Группировка, цены, productRow.set (:135-170) — без изменений.

Готово, когда: тестовая сделка каждого отдела получает ровно свои товары, количества равны числу выбравших семинар участников, а неоднозначные и ненайденные названия дают алерт вместо тихой ошибки.

Если практика покажет, что одинаковые «Названия в заявке» встречаются у товаров разных отделов, сужение по букве отдела в префиксе добавляется поверх этой проверки примерно за час. Строить его заранее не нужно — сначала пусть алерты покажут, есть ли проблема.

B4. Создание смарт-участников (get-participant-product-values-from-deal.helepr.ts + smart-field-code.helper.ts)

Сейчас: цикл i = 1..10 (:48), матчинг полей по подстроке «Участник N» (с костылем «Участник 1»/«Участник 10», :64-67, 114-120), маппинг код поля → поле смарта ufCrm12* (apps/back/src/lib/smart-helper/smart-field-code.helper.ts:6-33), в т.ч. days → ufCrm12Days.

Работы:

- Добавить в маппинг days_nsk|region|west → ufCrm12Days; при сборке участника брать его заполненное поле (какое из трех — неважно, отдел знать не нужно), старый days — фолбэк (переходный режим).

- Цикл 1..10 не сокращать: участники 5–10 просто будут пустыми в новых формах, а старые сделки продолжат обрабатываться.

- Инвариант: в ufCrm12Days пишутся те же тексты дней, по которым резолвились товары, — на этом стоят все проверки распределения в модуле.

Готово, когда: на тестовой сделке созданы смарты с корректными днями; сделка со старой формы дает прежний результат.

B5. Текст заявки в таймлайне сделки (наш код)

- apps/back/src/modules/bid-info-layout/bid-info-layout.service.ts (цикл i <= 11, :74) строит текст заявки из полей сделки и пишет его в таймлайн — добавить вывод новых полей дней (по отделу заявки). Это та же информация, что видна на экране заявки: обязательно сверить оба представления между собой.

- get-deal-bid-items.use-case.ts:51-104 и e-mail рендер (render-bid-html.ts) читают смарты (ufCrm12Days) — после B4 работают без правок; только проверить.

B6. Бизнес-процессы Битрикса (работа вне кода)

Проверено по REST 2026-08-20 (bizproc.workflow.template.list, 64 шаблона): текст «исходной заявки» для письма сотруднику собирает не наш код, а бизнес-процесс портала.

БП #860 «Исходная заявка Клиента Семинары» (сделка, воронка 26, автозапуск при изменении; последняя правка 2026-08-20 09:22):

- накапливает текст заявки в двух полях сделки: UF_CRM_8_1724394331 «Исходная заявка клиента» (строка, конкатенация) и UF_CRM_1777354900 «Исходная Заявка Multiple» (множественная строка);

- состоит из 17 блоков вида «если поле заполнено → добавить строку»: Название учреждения, ИНН, руководитель (должность / ФИО / основание), контактное лицо, ФИО физлица, почтовый адрес, ЭДО, а также ветка «Поля специфичные для типа заявки» → «УП like» (Пакет УП, Тип учетной политики, комментарий, e-mail);

- полей участников и дней участия в нем сейчас нет вообще — то есть выбранные семинары в письмо сотруднику не попадают.

Работы: добавить в БП #860 блоки вывода новых 12 полей (ветка семинарной заявки), значения брать через _PRINTABLE (поля множественные enumeration), под условием «поле заполнено» — по образцу существующих блоков.

Потребители собранного текста — проверить, правок не ожидается:

| БП | Назначение |
| --- | --- |
| #854 «Отправка письма like in smart» (сделка) | письмо |
| #666 «Новая отправка письма» (смарт 159) | письмо |
| #880 «Семинары сделка задача ответственному» | задача ответственному |
| #676 «создание нового смарта для ППК» | смарт ППК |

Смежные БП семинарной ветки (в скоуп не входят, знать полезно): #828 «Сделка Семинары. Инициация заявки» — именно он дергает наш вебхук create-deal при CATEGORY_ID=26 и UF_CRM_1772524621 = N («Заявка обработана?»); #826 «Сделка Семинары Есть товары?» — условие перед отправкой (счета, договор, тема письма).

Готово, когда: в тестовой заявке каждого отдела текст «Исходной заявки» содержит выбранные семинары, и он одинаков в поле сделки, письме сотруднику и задаче ответственному.

B7. Переходный режим

Правило на весь блок B: «если отдел-специфичные поля пусты, а старый days заполнен — работаем по-старому». Точки применения: B2 (детекция), B3 (источник дней), B4 (маппинг). Отдельного кода почти нет — это ветка в нормализации B3.1; главное — прогнать регрессионную сделку со старой формы.

B8. Что в init НЕ трогаем

- УП-ветку (on-deal-init.use-case.ts:86-92) — остается пустой, вне скоупа.

- Ветку программ ППК в addPpkProducts (:52-83) — она уже сужается префиксом сделки. Только проверить, что новые формы по-прежнему заполняют поле ПРЕФИКС (UF_CRM_1750061186) — если нет, вопрос Дмитрию.

- bx-smart.service.ts, контроллер, очереди — без изменений.

Часть 3. Чек-лист приемки блока (перед передачей на C/E)

- Сделка формы Запад: в сделке ровно выбранные семинары, смарты ≤ 4 с днями, заявка в таймлайне с новыми полями.

- То же для Регион и НСК.

- Текст «Исходной заявки» (поле сделки, письмо сотруднику, задача ответственному) содержит выбранные семинары и совпадает с тем, что видно на экране заявки.

- Сделка со старой формы (старые поля дней) — поведение не изменилось.

- Сделка с пустыми днями — алерт, товары не вставлены, флоу не падает.

- День с опечаткой в списке (не совпал с товаром) — алерт в телеграм, остальные товары вставлены.

Часть 4. Раскладка оценки

| Пункт | Блок оценки задачи | Часы |
| --- | --- | --- |
| A1–A3 реестр и типы | A | 2–3.5 |
| A4 пересборка/прогон | A | 1–1.5 |
| B1 проверка выборки | B | 0.5–1 |
| B2 нормализация «поле → участник» (без отделов) | B | 0.5–1 |
| B3 резолв товаров + проверка однозначности + алерты | B | 2–3 |
| B4 смарты | B | 1.5–2.5 |
| B5 текст заявки в таймлайне (наш код) | C | 0.5–1 |
| B6 бизнес-процессы Битрикса (#860 + проверка потребителей) | C | 2.5–3 |
| B7 переходный режим (внутри B2–B4) | F (часть) | 0.5–0.5 |
| Итого по этому документу |  | 11–17 ч |

Сшивка с оценкой задачи (21–35 ч на весь скоуп): A = 3–5 ч, B = 5–9 ч, C = 3–4 ч, F = 2–4 ч. Разделы выше покрывают блоки A и B целиком, блок C целиком и часть блока F (остальное блока F — регрессионный прогон в тестах). Вне этого документа остаются блоки D (фронт), E (документы и нумерация) и G (тесты и деплой).

Отказ от определения отдела (B2) сократил оценку примерно на час и снял из скоупа сценарий «смешанные отделы» вместе с вопросом к заказчику о режиме его обработки.