Отчет о проделанных работах

Проект: Альфацентр — приложение обработки заявок и генерации документов Задача: Дни участия по отделам (разделение семинарской формы на три формы: Запад / Регион / НСК) Период: август 2026 Статус: серверная и клиентская части реализованы и проверены; осталась настройка бизнес-процесса и приемочное тестирование

1. Что было сделано

1.1. Анализ и постановка

- Проведен разбор всей цепочки обработки заявки: от вебхука приема сделки до генерации и отправки документов.

- Через REST-инвентаризацию портала получены и сверены реальные параметры 12 новых полей «Выберите семинар {Отдел} Участник {N}» (UF-идентификаторы, внутренние id, точные имена, состав списков).

- Определены и зафиксированы границы влияния: что меняется, а что продолжает работать без правок.

- Подготовлен комплект документов: общее описание проекта, постановка задачи с оценкой, пошаговая детализация работ, версия для заказчика без технических терминов.

1.2. Реестр полей (общий пакет @alfa/entities)

- Добавлены три кода полей и общие хелперы для работы с ними.

- Заведены 12 записей полей для участников 1–4 (у участников 5–10 они намеренно отсутствуют).

- Обновлены типы. Старые поля «Дни участия» и блоки участников 5–10 сохранены для обратной совместимости — заявки, поданные до перехода, обрабатываются как раньше.

- Списки значений в коде не хранятся: семинары подтягиваются из портала в момент обработки, поэтому их можно менять в любой момент без правок кода.

1.3. Прием заявки

Ключевое архитектурное решение — нормализация входных данных в одной точке: значения трех новых полей участника объединяются в одно, в том же формате, что и прежнее поле. Благодаря этому вся остальная цепочка (подбор товаров, создание карточек участников, текст заявки) осталась без изменений — вместо правок в пяти местах изменена одна точка входа.

- Реализован модуль нормализации с полным покрытием юнит-тестами (12 тестов).

- Поддержан переходный режим: пока на сайте живут и старые, и новые формы, приложение корректно обрабатывает оба варианта.

- Сохранена возможность собрать сделку с семинарами разных отделов — это отдельно проверяется тестами.

1.4. Подбор товаров: устранен дефект потери и задвоения

Обнаружен и исправлен дефект, существовавший до задачи: поиск товара по названию велся по вхождению подстроки, и в сделку без всякой проверки добавлялись все найденные совпадения, а отсутствие совпадений проходило молча.

Реализовано:

- проверка однозначности: ровно один найденный товар — норма;

- разбор неоднозначности: точное совпадение названия или единственное совпадение по началу строки выбираются автоматически (это штатная ситуация, поскольку значения списков в портале обрезаются, а названия товаров хранятся полностью);

- если выбрать однозначно нельзя — товар не добавляется, формируется уведомление;

- то же исправление применено ко второй ветке подбора (программы повышения квалификации).

1.5. Уведомления

- Проблемы подбора теперь сообщаются в двух каналах: комментарием в сделку (для ответственного менеджера) и в служебный канал (для технической поддержки).

- Отдельно отслеживается ситуация, когда в заявке не выбрано вообще ничего — ни семинаров, ни программ повышения квалификации. При этом заявка только на программы, без единого дня семинара, считается штатной и уведомления не вызывает.

- Отправка уведомлений изолирована: сбой уведомления не может прервать прием заявки.

1.6. Текст заявки и экран заявки

- Текст заявки в истории сделки корректно отображает новые поля.

- На экране заявки в приложении новые поля показываются с выбранными значениями.

- Проверено, что остальной интерфейс (таблица участников, редактирование, проверки распределения семинаров и программ по участникам, статистика) работает без правок, поскольку опирается на карточки участников и товары сделки.

1.7. Переработка канала уведомлений

Приложение развернуто в окружении, откуда мессенджер напрямую недоступен. Служба уведомлений переведена на отправку через внешний сервер с сохранением прежнего интерфейса вызова (все существующие места отправки продолжают работать без изменений). Реализованы два режима работы, переключаемые настройкой окружения. Канал проверен живой отправкой — сообщение принято и доставлено.

2. Проверки

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Сборка общего пакета | без ошибок |
| Проверка типов серверной части | без ошибок (кроме известной ранее, не связанной с задачей) |
| Сборка серверной части | без ошибок |
| Проверка типов клиентской части | без ошибок |
| Юнит-тесты модуля нормализации | 12 из 12 пройдено |
| Статический анализ новых файлов | без замечаний |
| Сверка 12 полей с порталом | все поля и имена совпадают |
| Проверка получения списков семинаров | все 12 полей возвращают свои значения |
| Живая проверка канала уведомлений | сообщение доставлено |

Отдельно проверено, что замечания статического анализа в изменённых файлах существовали до начала работ и не привнесены задачей.

3. Что осталось

| Работа | Комментарий |
| --- | --- |
| Настройка бизнес-процесса «Исходная заявка Клиента Семинары» | Вывод новых полей в текст заявки, который уходит в письмо сотруднику и в задачу ответственному. Работа в конструкторе портала; требуется доступ и согласование окна работ, чтобы правки не перезаписали друг друга |
| Наполнение списков отдела Запад | На стороне заказчика: сейчас там временные значения |
| Перенастройка трех форм на сайте | На стороне заказчика |
| Приемочное тестирование | Пробные заявки по трем формам, регрессия по старой форме, негативные сценарии |
| Публикация обновления | Сборка, выкладка, сброс кеша полей |

4. Трудозатраты

| Блок работ | Часы |
| --- | --- |
| Анализ цепочки обработки заявки, инвентаризация полей портала, постановка и документация | 5,0 |
| Реестр полей в общем пакете, типы, сборка и сверка с порталом | 3,0 |
| Модуль нормализации данных заявки и юнит-тесты | 3,0 |
| Подбор товаров: проверка однозначности, разбор неоднозначности, исправление дефекта | 3,0 |
| Уведомления: формирование сообщений, два канала, подключение модуля | 2,0 |
| Текст заявки в истории сделки, экран заявки в приложении | 1,5 |
| Переработка канала уведомлений на внешний сервер и его проверка | 1,5 |
| Сборки, проверки типов, статический анализ, прогон тестов | 1,0 |
| Итого | 20,0 |

Остаток по задаче (бизнес-процесс, приемочное тестирование, публикация) оценивается отдельно и в эти часы не входит.