Отчет о проделанных работах

Проект: Альфацентр — приложение обработки заявок и генерации документов Задача: Приложение ППК — персональные даты обучения, обязательные данные участников, автоматическая актуализация Период: август 2026 Статус: реализовано и проверено; требуется приемочный прогон на тестовой сделке и публикация обновления

1. Что было сделано

1.1. Хранение персональных дат обучения

Раньше даты в приложении ППК брались у первого товара программы — то есть у всех участников одной программы они были одинаковыми, а при незаполненном поле в документ уходила пустая строка. Требование «каждый участник учится в свои сроки» выразить было физически негде.

Разобраны три варианта хранения. Выбран и реализован тот, что не создает лишних сущностей: у участника появилось служебное поле со списком пар «программа — дата начала — дата окончания». Ключ связи — название программы, тот же текст, которым уже связаны распределение, товары и документ.

Отклонены:

- отдельные множественные поля дат — программы участника хранятся в пяти разных полях, единого упорядоченного списка нет, и связь по порядковому номеру развалилась бы при первом же редактировании;

- отдельная сущность «участие» — новая сущность, синхронизация при каждом изменении программ и лишние запросы, без выигрыша по существу.

Дополнительно заведено поле «Дата начала следующего мероприятия»: оно видно в карточке участника и работает в фильтрах и роботах CRM, а пересчитывается автоматически.

Оба поля созданы в рабочем портале и проверены через API.

1.2. Редактирование дат в карточке участника

Под каждой программой ППК в карточке участника появились два поля дат. Правятся на месте, подсвечиваются при незаполненности и при неверном порядке дат. Даты можно готовить заранее, не дожидаясь момента отправки.

1.3. Проверка и правка перед отправкой

В окне подтверждения перед отправкой документов появился раздел «Приложение ППК». В нем — все пары «участник — программа», которые попадут в документ, с датами обучения и контактами участника (ФИО, email, телефон) для правки на месте. Окно на таких договорах становится шире, для семинарных договоров остается прежним.

Отправка блокируется, пока у каждого участника не заполнены ФИО, email и телефон, а у каждой пары — обе даты, причем начало не позже окончания. Ошибки подсвечиваются по образцу остальных полей окна.

Правки применяются к участникам непосредственно перед формированием документов, поэтому в приложение попадает именно то, что менеджер видел на экране. Если окно закрыть, ничего не сохраняется — незавершенные правки не оседают в CRM.

Отдельно предусмотрен случай, когда у участника сохранены даты по программе, которой у него больше нет (например, программу переименовали): такие записи не удаляются молча, а показываются предупреждением.

1.4. Документ «Приложение №1»

- В строку добавлены телефон и адрес электронной почты участника, а также технический идентификатор участника — чтобы строку документа можно было связать с ее источником.

- Даты берутся персональные; если у участника они еще не заданы, используются даты товара — как было раньше.

- Оба источника дат приводятся к одному человекочитаемому виду (04.09.2026), поэтому в колонке не соседствуют разные форматы. Хранение при этом не менялось: внутри даты остаются в машинном виде, по которому их сравнивает регулярная задача.

- Обновлен шаблон документа: шапка таблицы приведена в соответствие с фактическим составом строки. Прежняя шапка обещала дату рождения, уровень образования и объем академических часов, которых в документ никогда не подставлялось.

- Включена настоящая проверка входных данных приложения: раньше содержимое не проверялось вообще, и пустые значения доходили до формирования документа незамеченными.

- Сбой формирования приложения перестал быть тихим: причина пишется в сделку и уходит уведомлением в служебный канал.

Шаблон проверен пробным формированием: в нем корректно выводятся два участника одной программы с разными периодами обучения.

1.5. Автоматическая актуализация (регулярная задача)

Добавлена ежедневная фоновая задача — первая в проекте:

- пересчитывает у каждого участника дату начала ближайшего мероприятия (прошедшие не учитываются, когда все прошли — поле очищается);

- когда до начала остается две недели или меньше, переводит участника в стадию «Подтвержден»;

- участников в стадиях «Пришел» и «Не пришел» не трогает: это факт посещения, его отмечает человек;

- обновляет только то, что изменилось; сбой по одному участнику не прерывает прогон;

- итог прогона отправляется в служебный канал, но только если что-то изменилось или были ошибки — чтобы канал не зарастал пустыми отчетами.

Отдельно учтено, что приложение работает по новосибирскому времени, а сервер — по всемирному. Задача запускается в три часа ночи именно по Новосибирску, и «сегодня» для правила двух недель считается по этому же поясу. Без этого правило срабатывало бы на сутки позже: в момент ночного запуска системная дата на сервере еще предыдущая.

Помимо расписания предусмотрен ручной запуск тем же кодом — для проверки без ожидания ночи.

1.6. Попутно устранено: списки значений не обновлялись

Симптом: в записи о заявке печаталось «Пакет УП: 26620» — идентификатор вместо «Учетная политика 2027».

Причина. Поля сделки запрашивались с фильтром по полю сортировки. Сортировка — это порядок отображения поля, а не признак; в результате из 613 полей приложение видело только 95. У остальных списки значений в рабочем режиме не обновлялись, использовались зашитые в код — а добавленных в портале значений там, разумеется, нет. Когда значение не найдено, в заявку уходит сырой идентификатор. Затронуто было не одно поле: «замороженными» оставались списки у трех десятков справочников.

Что сделано. Фильтр убран, и заодно устранен дорогой дозапрос: раньше на каждое поле шел отдельный запрос за подробностями, пачками и с паузами. Теперь два параллельных вызова. Итог: 613 полей вместо 95 примерно за одну секунду и два запроса вместо полутора десятков — а это путь, которого ждет бизнес-процесс приема заявки.

1.7. Попутно устранено: ложная ошибка на карточке участника

На карточке участника показывалась «Проблема: участник не имеет продуктов», хотя в сделке все было в порядке. Причина: карточка проверяла только распределение по программам и не знала о семинарском. Участник, идущий только на семинар, всегда выглядел «без продуктов». Теперь ошибка показывается, только если продуктов нет ни там, ни там.

1.8. Попутно: уведомления через внешний сервер

Приложение развернуто в окружении, откуда мессенджер напрямую недоступен. Служба уведомлений переведена на отправку через внешний сервер с сохранением прежнего способа вызова — все существующие места отправки продолжают работать без изменений. Режим переключается настройкой окружения. Канал проверен живой отправкой.

2. Проверки

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Сборка общего пакета | без ошибок |
| Проверка типов серверной части | без ошибок (кроме известной ранее, не связанной с задачей) |
| Сборка серверной части | без ошибок |
| Проверка типов клиентской части | без ошибок |
| Автоматические тесты | 53 из 53 пройдено |
| Статический анализ новых файлов | без замечаний |
| Создание полей в портале | оба поля созданы и видны через API |
| Пробное формирование приложения | разные даты у участников одной программы выводятся корректно |
| Живая проверка канала уведомлений | сообщение доставлено |

Новыми тестами покрыты: разбор и запись списка дат, сведение сохраненных дат с актуальными программами (включая переименованные и снятые), проверка корректности дат, вычисление ближайшей даты, правило двух недель с граничными случаями (ровно две недели, день до порога, дата в прошлом, переход через границу месяца).

3. Что осталось

| Работа | Комментарий |
| --- | --- |
| Приемочный прогон | Тестовая сделка ППК: заполнение дат, формирование приложения, ручной запуск фоновой задачи |
| Публикация обновления | Сборка и выкладка; при первом запуске сбросить кеш полей |
| Предупредить команду | После первого прогона фоновой задачи часть участников перейдет в «Подтвержден» — сейчас все стоят в начальной стадии |
| Наполнение данных | У действующих участников дат еще нет: до их заполнения приложение использует даты товара, как раньше |

4. Трудозатраты

| Блок работ | Часы |
| --- | --- |
| Анализ: разбор формирования приложения, полей участника, окна подтверждения и инфраструктуры; выбор схемы хранения дат | 4,0 |
| Поля в портале, типы и служебные функции работы с датами, тесты | 3,0 |
| Окно подтверждения: раздел приложения ППК, обязательные поля, сохранение правок | 7,0 |
| Карточка участника: правка дат по каждой программе | 2,5 |
| Документ: состав строки, шаблон, проверка данных, уведомление об ошибке | 3,5 |
| Регулярная задача: пересчет дат, правило двух недель, уведомления, ручной запуск, тесты | 4,0 |
| Устранение дефекта со списками значений полей | 2,0 |
| Исправление ложной ошибки на карточке участника | 0,5 |
| Перевод уведомлений на внешний сервер | 1,5 |
| Сборки, проверки типов, статический анализ, прогон тестов | 1,5 |
| Итого | 29,5 |

Приемочный прогон и публикация в эти часы не входят.