# Отчет о проделанных работах

Проект: Альфацентр — приложение обработки заявок и генерации документов

Задача: Нумерация договоров — поиск и устранение причины повторяющихся номеров, НДС в товарных позициях

Период: сентябрь 2026

Статус: код готов и проверен; требуется публикация обновления, после нее — чистка справочника счетчиков

# 1. С чего начали

Обнаружилось, что один и тот же номер договора существует дважды: один договор выдан старым смарт-процессом, второй — новыми сделками. Предполагалось, что в префиксе различаются символы — например, латинская «C» вместо русской «С», которые на вид неотличимы.

Проверка это опровергла. Префиксы во всех случаях совпадают посимвольно, подмены нет. Причина оказалась в другом.

# 2. Что нашли

## 2.1. Масштаб

Проверены все 224 элемента справочника счетчиков, 8 374 элемента смарт-процесса и 160 сделок с заполненным префиксом.

| Что найдено | Сколько |
| --- | --- |
| Номеров выдано дважды: один в смарт-процессе, второй в сделке | 16 |
| Повторов внутри смарт-процесса | 18 |
| Повторов внутри сделок | 0 |
| Лишних элементов-счетчиков | 44 на 24 префиксах |
| Префиксов, где счетчик меньше уже выданного номера | 25 |
| Префиксов без счетчика вовсе | 2 |
| Мусорных записей в справочнике | 22 |

Отдельно: у двух префиксов в поле номера стоят значения 9111 и 9112 — похоже, туда записали идентификатор вместо номера.

## 2.2. Причина

Номера выдают две системы: старая — бизнес-процессом внутри Битрикса, новая — приложением. Обе обязаны пользоваться одним и тем же счетчиком, иначе каждая начинает считать от единицы.

Бизнес-процесс ищет счетчик не в справочнике, а через другую карточку смарт-процесса с тем же префиксом: берет у нее ссылку на счетчик и работает с ним. Не найдя такой карточки, создает свой счетчик с номером 1.

Приложение искало счетчик прямо в справочнике по названию.

Расхождение возникало так: приложение первым обрабатывало новый префикс и создавало счетчик. Позже по тому же префиксу приходила заявка в старый смарт-процесс, карточек с этим префиксом еще не было — и бизнес-процесс заводил второй счетчик, тоже с единицы. Дальше каждая система держалась за свой, и номера расходились месяцами.

Догадка подтверждена данными: во всех четырех префиксах с двойными номерами сделки работают со счетчиком, созданным раньше, а смарт-процесс — с созданным позже, причем автор второго совпадает с инициатором бизнес-процесса, как и задано в его настройках.

## 2.3. Что еще нашли по ходу

- Фиксированный номер при ошибке. Если Битрикс не отвечал, в документ подставлялся номер 334. Любые две ошибки подряд давали двум договорам один номер.

- Ошибка чтения считалась отсутствием префикса. Сбой сети был неотличим от «такого префикса еще нет», и приложение создавало второй счетчик.

- Новый префикс сохранялся со счетчиком 7, а пользователю возвращалась единица: второй договор по новому префиксу получал номер 8.

- Префикс не очищался. Лишний пробел в названии товара давал отдельный счетчик, а сравнение с префиксом в сделке никогда не совпадало — номер перевыдавался при каждом открытии карточки.

- Отсутствие защиты от одновременной работы. Чтение, увеличение и запись счетчика шли тремя отдельными запросами: два менеджера одновременно получали один номер.

- Товары добавлялись без НДС. При автоматическом создании сделки товарные позиции приходили без налога, тогда как во всех остальных сделках НДС 5%, включенный в цену.

# 3. Что сделано

## 3.1. Нумерация

Приложение теперь ищет счетчик тем же способом, что и бизнес-процесс: сначала через карточку смарт-процесса с этим префиксом, и только потом в справочнике. Для всех 20 префиксов, по которым работают обе системы, расхождение закрыто без изменений в портале.

Для нового префикса, которого еще нет ни в одной карточке, приложение создает счетчик и карточку-якорь в смарт-процессе: сразу закрытую в успех и привязанную к сделке. По ней бизнес-процесс найдет наш счетчик и не заведет свой. Проверено, что на этой стадии ни один автоматический процесс смарт-процесса такую карточку не затронет и писем не отправит.

Если бизнес-процесс все же создал лишний счетчик, он сообщает об этом приложению вебхуком. Приложение сводит нумерацию к одному счетчику, перенаправляет карточку на него и гасит лишний. Номер в карточке перезаписывается только если документы по ней еще не сформированы — иначе номер уже в договоре, и менять его нельзя.

Выдача номера защищена блокировкой по префиксу: одновременные запросы выстраиваются в очередь. Запросы к Битриксу повторяются трижды — это нужно из-за включенной автоблокировки элементов справочника.

Фиксированный номер при ошибке убран: номер не выдается вовсе, менеджер видит ошибку. Это сделано намеренно — показать ошибку безопаснее, чем выдать номер, который уже есть у другого договора.

Префикс очищается от пробелов и невидимых символов; функция очистки общая для приложения и интерфейса.

## 3.2. НДС

Товарные позиции при автоматическом создании сделки получают НДС 5%, включенный в цену — как во всех остальных сделках. Ставку нельзя взять из каталога: у товаров она не заполнена, поэтому задается на позиции.

## 3.3. Приложение ППК отдельным табом

В модуле заявки появился таб «Приложение ППК» — таблица пар «участник — программа» с датами обучения и контактами, где все правится на лету и сохраняется само. Таб показывается только у договоров ППК и Семинар+ППК и только если есть хотя бы одна такая пара. Смысл — готовить даты заранее, не открывая окно отправки.

## 3.4. Очистка контактов

Email и телефон участников очищаются от пробелов, переносов и невидимых символов, которые прилетают при копировании из писем и мессенджеров. Раньше очистка работала только для email сделки, а контакты участников — те, что уходят в приложение к договору, — не очищались.

## 3.5. База знаний

Создан раздел «Семинары» с 14 страницами: процессы от приема заявки до отправки документов, инструкции для менеджера и техническое описание. Содержимое хранится в репозитории и синхронизируется автоматически при изменении — то есть не расходится с реальностью.

## 3.6. Инструменты

Скрипт аудита нумерации: выгружает счетчики, смарт-процесс и сделки, ищет повторы, печатает названия посимвольно в кодах символов — так видно подмену букв и невидимые знаки. Перезапускается в любой момент, ничего не меняет.

Отчет по всем найденным повторам с ссылками на карточки и планом исправления.

# 4. Что осталось

| Работа | Комментарий |
| --- | --- |
| Публикация обновления | Все перечисленное работает после выкладки |
| Приемочный прогон | Тестовая сделка с новым префиксом, сделка с префиксом из зоны риска, проверка НДС |
| Чистка справочника счетчиков | 44 лишних элемента схлопнуть, 25 отстающих счетчиков поднять, 2 отсутствующих создать, 22 мусорные записи убрать. Строго после публикации: до нее старый код снова разведет счетчики |
| Решение по 16 двойным номерам | Требуется решение: у какой из двух карточек менять номер. Там, где документы уже отправлены клиенту, менять нельзя |
| Три вебхука в бизнес-процессе | Добавлены, но стоят перед шагом, который перезаписывает их результат — нужно перенести в конец ветки |
| Секреты для синхронизации базы знаний | Добавить BITRIX_DOMAIN и BITRIX_KEY в настройки репозитория |

Ожидаемый эффект после публикации: по префиксу СЗ2309СП приложение перейдет со своего счетчика на счетчик смарт-процесса и выдаст 21 вместо 4 — это и есть продолжение нумерации со старого смарт-процесса.

Самое срочное — не прошлое, а будущее: по 25 префиксам счетчик меньше уже выданного номера, и следующий выданный номер повторит существующий договор. Хуже всех УВЗ26: счетчик 335, в документах уже 355.

# 5. Трудозатраты

| Блок работ | Часы |
| --- | --- |
| Аудит нумерации: выгрузка счетчиков, смарт-процесса и сделок, поиск всех повторов | 4,5 |
| Установление причины: разбор бизнес-процесса и сверка с логикой приложения | 3,5 |
| НДС в товарных позициях | 1,0 |
| Единый счетчик с бизнес-процессом вместо поиска по названию | 2,5 |
| Блокировка выдачи номера и повторы запросов | 2,0 |
| Снятие фиксированного номера и проглатывания ошибок | 1,0 |
| Очистка префикса, общая для приложения и интерфейса, тесты | 1,5 |
| Карточка-якорь для нового префикса | 1,5 |
| Отчет по повторам | 1,5 |
| Выравнивание счетчика по вебхуку из бизнес-процесса | 3,0 |
| Таб «Приложение ППК» с правкой дат на лету | 5,0 |
| Очистка email и телефона участников | 0,5 |
| База знаний: раздел, структура, статьи | 3,0 |
| Синхронизация базы знаний из репозитория | 4,0 |
| Итоговый отчет | 2,5 |
| Итого | 37,5 |

Приемочный прогон, публикация и чистка справочника в эти часы не входят.