# Отчет о проделанных работах

Проект: Альфацентр — приложение обработки заявок и генерации документов

Задача: Телефоны без проверки формата; виджет «Приложение ППК» — ширина, место на главном, сохранение по кнопке

Период: сентябрь 2026

Статус: реализовано, проверено сборкой и тестами; требуется приемочный прогон на тестовой сделке и публикация обновления

Журнал работ: задача 257474 в группе «Семинары Документы» — https://alfacentr.bitrix24.ru/workgroups/group/26/tasks/task/view/257474/ (подзадачи по блокам закрыты; приемочный прогон — открытая подзадача 257486)

# 1. Что было сделано

## 1.1. Телефоны без проверки формата

Запрос. Коллеги вставляют номера контактного лица вместе с добавочными («+73831234567 доб 123») и по несколько номеров через запятую. Приложение такие значения не пропускало. По итогам обсуждения принято: формат телефона не проверять вообще, email оставить как есть — с почтами проблем нет.

Где мешало. Единственная работающая проверка формата была в окне подтверждения перед отправкой документов. Но нашлась и вторая, менее заметная причина: общая чистка телефона, которая убирает невидимые символы из копипаста, заодно вырезала все пробелы. Даже без проверки формата «+7… доб 123» уехало бы в CRM как «+7…доб123», а список номеров склеился бы в одну строку без пробелов. Эта чистка работает везде, где телефон записывается: в окне подтверждения, в карточке участника, в разделе ППК и в виджете «Приложение ППК».

Что изменено.

- В окне подтверждения проверка формата снята. Поле остается обязательным — на непустом телефоне держатся привязка контакта к сделке и текст письма клиенту. Значение больше не переписывается на каждое нажатие клавиши: раньше набрать пробел было физически невозможно.

- Чистка телефона теперь убирает только невидимые символы, а неразрывные пробелы, переносы строк и табуляции сводит к одному обычному пробелу. «+7 (383) 123-45-67 доб 123, +7 913 000 00 00» сохраняется читаемым. Чистка email не менялась.

- Удален невостребованный путь проверки телефона через серверную часть: он давно нигде не вызывался, но лежал наготове и однажды включился бы случайно вместе с очередной правкой.

- Проверено, куда телефон уходит дальше: поле сделки, контакт в CRM, письмо клиенту, приложение ППК в Word. Все принимают произвольную строку. Робот-обзвон берет номера из таблицы отдела документооборота, а не из приложения, поэтому требований к формату с его стороны нет.

## 1.2. Виджет «Приложение ППК»: ширина

Симптом. Таблица приложения ППК получалась шире окна и выталкивала правую панель «Итоговая информация» за экран.

Причина. Основная — на уровне страницы, а не таблицы: колонка с содержимым не умела ужиматься меньше своего содержимого, поэтому встроенная прокрутка таблицы никогда не срабатывала, а страница росла вместе с таблицей. Усиливали эффект длинные названия программ («Программы повышения квалификации для главных бухгалтеров и бухгалтеров бюджетной сферы: …»), которые ячейка выводила в одну строку без переноса.

Что изменено.

- Исправлен контейнер страницы. Это защищает и таблицы товаров и участников — там дефект пока прикрывали короткие значения.

- Таблица приложения переведена на фиксированную раскладку: ширину колонок задает таблица, а не содержимое. Если окно уже минимальной ширины, прокрутка появляется внутри виджета, а не у всей страницы.

- Длинное название программы обрезается многоточием, полный текст показывается при наведении. Подсказка появляется только когда текст действительно не влез — на коротких значениях она была бы шумом. Компонент общий, пригодится другим таблицам.

## 1.3. Виджет на главном табе

Карточка «Приложение ППК» теперь стоит первой на табе «Основные данные» — там, где менеджер начинает работу с заявкой. Показывается по тому же правилу, что и раньше: только у договоров ППК и Семинар+ППК, и только если хотя бы у одного участника есть программа. Отдельный таб остается. Состояние у обоих мест общее: правка, начатая на главном, видна в табе и наоборот.

Попутно упорядочена сборка табов главной страницы. Раньше каждое условие показа виджета писалось дважды — для главного таба и для его собственного, и при добавлении виджета одно из мест забывалось. Теперь виджет описывается один раз: условие показа, место на главном и порядок.

## 1.4. Сохранение по кнопке

Раньше правки в виджете уходили в CRM сами, через секунду после последнего нажатия. У этой схемы были слабые места: менеджер не видел, что правка еще не сохранена; запись могла стартовать посреди набора; уход со страницы терял правку молча; и — настоящий дефект — если продолжать печатать, пока запрос летит в CRM, ответ стирал все набранное за это время.

Что изменено.

- В строке появилась кнопка «Сохранить»; работает и Enter в любом поле строки. Рядом крестик — отменить правки участника.

- Состояние записи видно в строке: «не сохранено» (кнопка), «пишем», «записано» (на пару секунд), «ошибка» — кнопка «Повторить», причина при наведении, введенное остается в поле.

- Кнопка записывает участника целиком: его даты по всем программам и контакты лежат в одном запросе, поэтому у всех строк участника кнопка появляется и исчезает вместе.

- Над таблицей — счетчик «Не сохранено: N» и кнопка «Сохранить всё».

- «Не сохранено» считается по расхождению с CRM, а не по факту нажатия клавиши: вернули прежнее значение — сохранять нечего.

- Набранное во время запроса больше не теряется: после ответа снимается только то, что реально ушло в CRM.

Запись по-прежнему идет напрямую в карточку участника в CRM и сразу применяется в приложении, поэтому документы собираются уже с новыми значениями. Окно подтверждения перед отправкой не менялось — там правки, как и раньше, применяются при подтверждении.

## 1.5. База знаний

Обновлены страницы «Отправка клиенту и ЕДО» (телефон без проверки формата, что допустимо писать) и «Как заполнять даты ППК» (карточка на главном табе, сохранение кнопкой, что происходит при ошибке и при уходе со страницы). Обновление уедет в базу знаний портала при публикации.

# 2. Проверки

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Сборка общего пакета сущностей | без ошибок |
| Проверка типов клиентской части | без ошибок |
| Проверка типов серверной части | без ошибок (кроме известной ранее, в тесте, не связанной с задачей) |
| Автоматические тесты чистки телефона и email | 8 из 8 пройдено |
| Статический анализ измененных файлов | без ошибок; два предупреждения были и до изменений |

Тестами закреплено: добавочный номер и список через запятую сохраняются с пробелами; неразрывные пробелы, переносы строк и табуляции сводятся к одному пробелу; невидимые символы убираются; чистка email по-прежнему режет все пробелы.

Живая проверка в портале в эти работы не входила и вынесена в приемочный прогон.

# 3. Что осталось

| Работа | Комментарий |
| --- | --- |
| Приемочный прогон | Тестовая сделка ППК с тремя участниками и длинными программами: (1) в окне подтверждения принимается «+7… доб 123, +7…», значение видно в сделке и в контакте; (2) панель итогов на месте, название программы с подсказкой; (3) правка → «Сохранить» → значение в карточке участника в CRM; (4) отключить сеть → «Повторить»; (5) печатать во время записи — набранное не теряется |
| Публикация обновления | Сборка и выкладка; общий пакет сущностей пересобирается при сборке |
| Предупредить менеджеров | В виджете «Приложение ППК» правки теперь сохраняются кнопкой, а не сами; «набрал и ушел» больше не работает |
| По желанию | Несколько номеров через запятую сейчас пишутся в контакт CRM одной строкой. Если понадобится телефония или кликабельный звонок — разбивать список на отдельные номера контакта (около часа работы) |

# 4. Трудозатраты

| Блок работ | Часы |
| --- | --- |
| Телефоны: окно подтверждения, чистка значений, удаление невостребованной проверки, тесты | 3,0 |
| Виджет «Приложение ППК»: контейнер страницы, раскладка таблицы, многоточие с подсказкой | 2,0 |
| Виджет на главном табе, реестр виджетов главной страницы | 2,5 |
| Сохранение по кнопке с состоянием записи, устранение потери набранного | 4,0 |
| Проверки сборки и типов, база знаний, отчет | 1,5 |
| Итого | 13,0 |

Приемочный прогон и публикация в эти часы не входят.